Приложение №7

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области

«Формирование современной городской среды

в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2025 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2025 годах (очередность благоустройства)

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень мероприятий | Сметная стоимость, тыс.рублей | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский парк  (г. Кинель, ул. Крымская, 22А) | 48854 | 1 этап: Устройство детской игровой площадки с антитравматическим покрытием, детским городком и различными видами оборудования для игр | 15 238,3 | 2018 |
| 2 этап: Устройство скейт-площадки, установка малых архитектурных форм | 13 264,7 | 2019 |
| 3 этап: Устройство «сухого пруда», устройство зоны для спокойного отдыха, устройство освещения и подсветки объектов, озеленение территории, обустройство памятных мест брусчаткой с установкой малых архитектурных форм | 15 402,4 | 2020 |
| 4 этап:Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, монтаж трибун для зрителей, установка спортивного оборудования, монтаж ограждений, устройство площадки для волейбола, освещение, озеленение территорий | 7 236,6 | 2021 |
| 2. | Сквер по ул. Советской, г. Кинель  (между магазином «Новинка» и больницей ОАО «РЖД» | 670 | Устройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение | 3590,0 | 2018 |
| 3. | Сквер им.Петрищева по ул.Невской от дома № 10 до дома №8, п.г.т. Алексеевка, г. Кинель | 3096 | 1 этап: Обустройство территории сквера: установка малых архитектурных форм, обустройство детской игровой зоны, парковой зоны с цветниками | 5 217,2 | 2018 |
| 2 этап: Продолжение благоустройства территории сквера: устройство игровой зоны, парковой зоны с цветниками, устройство площадки для велотриала | 3 973,6 | 2020 |
| 3 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство площадки из песка, монтаж брусчатки, устройство освещения, озеленение территорий, установка детского игрового оборудования, монтаж Крепости. | 9 764,5 | 2021 |
| 4 этап: Обустройство тротуара с монтажом фонарей искусственного освещения, от детской площадки до д. №8 по ул. Невская и направо до д/с Светлячок ул. Невская, 4А | 7 759,2 | 2022 |
| 4. | Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»  (г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Больничная, 4) | 629 | Устройство спортивной площадки во внутриквартальном пространстве ул. Больничная, 4, ДОД «Вундеркинд» с установкой спортивных элементов | 3469,8 | 2018 |
| 5. | Спортивная площадка с по ул. Спортивной, г. Кинель (в районе магазина «Максимка») | 1392 | 1 этап: Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 3 941,0 | 2019 |
| 2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, установка малых архитектурных форм, установка детского игрового оборудования, устройство освещения, озеленение территорий, монтаж спортивного оборудования | 3 108,9 | 2021 |
| 6. | Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т. Усть-Кинельский, г. Кинель | 1641 | Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | - 1 | 2018 |
| 7. | Футбольное поле в п.г.т. Алексеевка  (г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина, 17) | 14938 | Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, хозяйственной постройки около футбольного поля | 4925 | 2019 |
| 8. | Сквер пл. Мира г.Кинель  (г. Кинель, площадь Мира) | 660 | 1 этап: Обустройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, подсветка, озеленение | 3447,5 | 2019 |
| 2 этап: Обустройство сквера: устройство макетов: паровоз, часов и симафора на стойках | - 3 | 2019 |
| 9. | Спортивная площадка в районе дома №44 по ул.Украинская, г.Кинель | 2 572 | Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 6 016,5 | 2019 |
| 10. | Детская площадка в районе дома №92 по ул.Маяковского, г. Кинель | 280 | Устройство детской игровой площадки с установкой малых архитектурных форм и соответствующим покрытием | - 1 | 2018 |
| 11. | Парк Победы  (г. Кинель, ул. Мира, 44) | 22 113 | Замена облицовки мемориала, замена пилонов с гравировкой ФИО погибших в ВОВ, устройство аллеи из тротуарной плитки, установка скамеек, урн, уличных фонарей, устройство площадки и установка военной техники | - 3 | 2020 |
| 12. | Сквер  (г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова) | 1 355 | 1 этап: Обустройство сквера: отсыпка площади песком, устройство бортового камня, асфальтирование пешеходной дорожки установка полимерных фигурок | -3 | 2019 |
| 2 этап: Расширение сквера: Устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, освещение территории | - 6 | 2021 |
| 13. | Сквер им. Ленина  (г. Кинель, ул. Ленина, 36) | 5 797 | 1 этап: Устройство дорожек, освещения, озеленение, устройство газонов и мест отдыха, устройство игровой детской площадки | 6 408,7 | 2020 |
| 2 этап: Устройство освещения, монтаж ограждения, установка качелей балансир, монтаж детского игрового комплекса, озеленение территории, устройство асфальтового покрытия, монтаж скамеек, монтаж урн, установка малых архитектурных форм | 2 191,2 | 2021 |
| 14. | Сквер по ул. Завод 12  (г. Кинель, ул. Завод 12, 3) |  | Устройство сквера: устройство металлического пешеходного ограждения, ремонт пешеходных дорожек, монтаж опоры для электроснабжения, установка светильников светодиодных, скамеек и урн. Восстановление фигуры воина (гипсовая шпаклевка, окраска), замена керамогранитной облицовки постамента | - 5 | 2020 |
| 15. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Благоустройство общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» | 95 400,0- 4 | 2020 |
| 16. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Благоустройство общественной территории благоустройство прибрежной территории озера Крымское | 92 729,0- 4 | 2021 |
| 17. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Подготовка проектно - сметной документации по благоустройству общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади» | 3 577,0- 4 | 2022 |
| Благоустройство общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади» | 155 981,94 | 2023 |
| 18. | Сквер  (г. Кинель, ул. Украинская за д.№83) |  | Озеленение территории, устройство клумб и цветников, устройство дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм | 2 747,9 | 2022 |
| 19. | Детский сквер  (п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В) | 3 105,0 | Озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых архитектурных форм |  | - 7 |
| 20. | Сквер Сосновый бор  (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная) | 15 724,0 | 1 этап: Устройство дорожек, установка лавочек, освещение территории | 3 195,3 | 2020 |
| 2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство освещения, установка спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) | 3 016,7 | 2021 |
| 3 этап: Обустройство детской площадки | 2 671,8 | 2023 |
| 21. | Универсальная спортивная площадка на территории ГБОУ СОШ №10 (г. Кинель, ул.50 лет Октября, 25А | 1 568,0 | Устройство универсальной спортивной площадки с покрытием искусственная трава (хоккей, футбол) | - 2 | 2019 |
| 22. | Малая спортивная площадка с оборудованием и элементами для сдачи ГТО (г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108) | 150,0 | Устройство малой спортивной площадки ГТО | - 2 | 2019 |
| 23. | Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» (г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, спортплощадка) | 7700 | 1 этап: Устройство площадки для баскетбола, устройство площадки для Кросс-фита, установка спортивного оборудования, устройство ограждения/ Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, установка спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм | 7526,0 | 2021 |
| 2 этап: Обустройство спортивной площадки | 2 272,5 | 2022 |
| 3 этап: Обустройство спортивной площадки (мини футбольное поле) | 8 528,0 | 2023 |
| 4 этап: Обустройство спортивной площадки (беговая дорожка, освещение, ограждение) |  | 2024 |
| 24. | Площадь Ленина (г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная) |  | Устройство плоскостного фонтана с элементами благоустройства | 20 576,2 | 2022 |
| 25. | Общественная территория (г.Кинель, ул. Набережная, 1А район ДОСААФ) |  | Обустройство детской и спортивной площадок | 4 784,1 | 2022 |
| 26. | Сквер (г.Кинель, ул.Первомайская, в районе д.№2) |  | Озеленение территории с устройством клумб и цветников, устройство дорожек, устройство освещения, установка малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны), обустройство площадки для занятий силовыми упражнениями | 3 435,3 | 2022 |
| 27. | Общественная территория (г. Кинель, жилой квартал в районе многоквартирных домов № 122, 122А по ул. Орджоникидзе) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | 10 048,1 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки |  | 2024 |
| 28. | Березовая роща (п.г.т Алексеевка, ул. Невская в районе д. 25) |  | 1 этап: Расчистка, освещение территории и установка лавочек, малых архитектурных форм | 4 526,9 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки |  | 2024 |
| 29. | Общественная территория (г. Кинель, жилой квартал в районе многоквартирных домов № 30, 32 по ул. Украинская, дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28а по ул. Мостовая) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | 10 409,1 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки |  | 2024 |
| 30. | Общественная территория (г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Школьная д.7) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки, установка освещения, пешеходных дорожек (всего 3 этапа) | 9 680,0 | 2023 |
| 31. | Студенческий сквер (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная в районе д. 7д) |  | Обустройство детской игровой площадки (ДИК Баркентина) |  | 2024 |
| 32. | Общественная территория (г.Кинель, мкр. Елшняги, участок между улицами Дачная и Раздольная) |  | Обустройство сквера (пешеходные дорожки, скамейки, освещение, деревья, газоны) |  | 2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 - работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».

2 - работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физкультуры и спорта Самарской области на 2013-2021годы».

3  - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы».

4 - мероприятия проведены за счет средств, полученных в связи с победой города Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек».

5 - работы проведены в рамках реализации губернского проекта «Содействие» государственной программы Самарской области в Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» и муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы».

6 - работы проведены в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация автомобильной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023годы».

7 -год проведения работ определяется по итогам рейтингового голосований по отбору общественных территорий.».